Еженедельный отчёт по проекту TaskMaster

Команда: Ибрагимов Эрик, Лаврушенко Арсений

Текущий спринт: Спринт 2. Разработка MVP

Студент 1 Эрик (Product Owner + Разработчик)

Что я сделал за прошедшую неделю:

- Настроил окружение проекта: установил Python, Flask, SQLAlchemy.

Создал файл app.py и подключил базу данных SQLite.

Описал модель Task с полями: id, title, description, due_date, is_done, created_at.

Реализовал маршрут для просмотра списка задач (главная страница).

Реализовал маршрут для добавления новой задачи с формой.

Реализовал маршрут для отметки задачи как выполненной.

Реализовал маршрут для удаления задачи.

Добавил проверку на просроченные задачи через метод is_overdue().

Что я планирую сделать на следующей неделе:

Реализовать маршрут для редактирования задачи.

Добавить фильтрацию задач: все / активные / выполненные.

Добавить сортировку задач по дедлайну.

Помочь с тестированием всех сценариев работы приложения.

Проблемы (блокеры):

Была проблема с отображением даты в таблице (выводилось None вместо даты). Решил через strftime в шаблоне. Сейчас блокеров нет.

Студент 2 Арсений (Scrum-мастер + Разработчик)

Что я сделал за прошедшую неделю:

Создал HTML-шаблон base.html с подключением Bootstrap 5.

Сверстал главную страницу index.html с таблицей задач.

Сделал форму добавления задачи add_task.html.

Добавил стили для просроченных задач (красная подсветка строки).

Добавил стили для выполненных задач (зелёная подсветка).

Добавил кнопки действий: редактировать, выполнить, удалить.

Провёл первое ручное тестирование приложения.

Что я планирую сделать на следующей неделе:

Сверстать страницу редактирования задачи edit_task.html.

Добавить кнопки фильтрации на главную страницу.

Провести полное тестирование всех сценариев.

Заполнить таблицу результатов тестирования в отчёте.

Оформить отчёты по спринтам.

Проблемы (блокеры):

При редактировании дата отображалась в формате ГГГГ-ММ-ДД вместо ДД.ММ.ГГГГ. Исправил через strftime. Сейчас блокеров нет.

Что готово к концу недели:

Работающий прототип приложения.

Создание, просмотр, отметка выполненной и удаление задач.

Подсветка просроченных задач.

База данных SQLite с таблицей Task.

Что ещё не готово:

Редактирование задачи.

Фильтрация задач.

Сортировка по дедлайну.

Полное тестирование.

Цели на следующий спринт

Завершить весь функционал MVP (редактирование, фильтрация).

Провести полное тестирование и исправить найденные баги.

Подготовить документацию для итогового отчёта.